|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Tên công việc** | **Hoàn thành** |
| 1 | Quang Phú | Tìm hiểu cách tổ chức CSDL | 100% |
| 2 | Quang Phú | Tìm hiểu JSON, AJAX | 100% |
| 3 | Vĩnh Phát | Tìm hiểu cách lưu dữ liệu dạng tĩnh, động | 100% |
| 4 | Vĩnh Phát | Tìm hiểu MySQL | 100% |
| 5 | Quốc Phong | Tìm hiểu về webserver | 60% |
| 6 | Viết Thám | Tìm hiểu về các API có sẳn | 70% |
| 7 | Hổ Phong | Tạo GIT, Slack | 100% |
| 8 | Hổ Phong | Liệt kê các giao diện quan trọng | 100% |
| 9 | Hổ Phong | Xây dựng Use case | 100% |

1. **Công việc trong tuần đã làm**
2. **Khó khăn gặp phải**

|  |  |
| --- | --- |
| **Khó khăn** | **Mô tả** |
|  |  |

1. **Công việc tuần sau**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Người Phụ Trách** | **Tên Công việc** |
| 1 | Quang Phú | Thiết kế database |
| 2 | Vĩnh Phát | Thiết kế database |
| 3 | Quốc Phong | Xấy dựng webservice |
| 4 | Hổ Phong | Liệt kê các giao diện cần có |
| 5 | Hổ Phong | Tạo project và load bản đồ lên project |
| 6 | Viết Thám | Thiết kế giao diện Login/Register, và mô tả xử lý nghiệp vụ 2 giao diện trên |